Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastián González Garrido, Aron Germain Navarro, Vicente López Alegría |
| --- | --- |
| Rut | RUT (Sebastian) 21.473.327-7 (Aron) 21.430.660-3 (Vicente) 21.539.996-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC - Sede Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | WellQ Medical Exams: sistema inteligente para carga, extracción y gestión de exámenes médicos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; análisis y diseño de sistemas; gestión e integración de datos; arquitectura de soluciones informáticas; seguridad y servicios tecnológicos. |
| Competencias | • Analizar requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones de una solución informática. • Diseñar arquitecturas de software e integración orientadas a servicios y APIs. • Desarrollar e integrar componentes backend, frontend y servicios de datos. • Implementar mecanismos de autenticación, autorización, seguridad y trazabilidad. • Aplicar pruebas de software y validar el cumplimiento de requerimientos. • Trabajar colaborativamente utilizando control de versiones y documentación técnica. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge de la necesidad de mejorar la gestión de exámenes médicos dentro de la plataforma WellQ. La solución existente permite definir un flujo seguro de carga y consulta de documentos, pero el archivo clínico continúa siendo principalmente un adjunto no estructurado, lo que dificulta aprovechar sus datos para comparación histórica, reportería y apoyo al seguimiento clínico. El Proyecto APT propone abordar esta brecha mediante una solución capaz de cargar exámenes médicos de forma segura, extraer su contenido a una estructura de datos mediante inteligencia artificial multimodal, normalizar los resultados y permitir su revisión por usuarios autorizados. El contexto corresponde al ecosistema WellQ/Alloxentric y sus principales usuarios son pacientes, profesionales clínicos y organizaciones que utilizan la plataforma. El valor del proyecto está en transformar documentos médicos estáticos en información digital estructurada, trazable y reutilizable, reduciendo tareas manuales y facilitando el acceso a antecedentes longitudinales. Debido a que se trabaja con datos de salud, la solución incorpora desde el diseño controles de acceso, aislamiento de información, auditoría y protección de datos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en diseñar y desarrollar un prototipo funcional integrado al ecosistema WellQ que demuestre el flujo completo de gestión de exámenes médicos. La solución contemplará carga segura y asíncrona de archivos, almacenamiento protegido, extracción estructurada mediante un modelo de inteligencia artificial multimodal, validación humana de los datos obtenidos, normalización de resultados y consulta mediante una interfaz para profesionales autorizados. La arquitectura se abordará con enfoque API-First, separando los componentes de aplicación, backend, datos y servicios de procesamiento. El alcance académico se concentrará en un MVP demostrable, priorizando los componentes críticos del flujo y evitando funciones de diagnóstico automático o recomendaciones terapéuticas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que exige aplicar conocimientos de análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, desarrollo de software, integración de servicios, bases de datos, seguridad, pruebas y gestión colaborativa. La problemática requiere conectar aplicación móvil, backend, almacenamiento, procesamiento mediante inteligencia artificial y portal web, manteniendo reglas de acceso y trazabilidad. Estas competencias son necesarias para transformar una necesidad de negocio y salud digital en una solución técnicamente viable, segura, mantenible y evaluable mediante criterios de aceptación y pruebas. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales en desarrollo de software, automatización, inteligencia artificial e integración de sistemas. WellQ permite aplicar estas áreas en una necesidad concreta y con requerimientos técnicos de nivel profesional. Su desarrollo contribuirá a fortalecer mis capacidades en arquitectura de software, APIs, servicios cloud, seguridad, trabajo con IA y desarrollo colaborativo mediante Git, acercándome a proyectos de automatización y construcción de soluciones informáticas de mayor complejidad. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del semestre si se ejecuta como un MVP incremental y se controla el alcance. El equipo está conformado por tres estudiantes, lo que permite distribuir actividades de análisis, arquitectura, desarrollo, integración, documentación y pruebas en paralelo. Además, ya se dispone de especificaciones de endpoints, antecedentes técnicos y estándares de arquitectura de WellQ/Alloxentric. Recursos principales: Git/GitHub, entornos de desarrollo, FastAPI/Python, tecnologías web y móvil, base de datos, almacenamiento cloud y servicios de IA. Como facilitadores se consideran la documentación previa, el trabajo colaborativo y las revisiones periódicas con stakeholders. Entre los riesgos se encuentran la disponibilidad de infraestructura, cambios de alcance, acceso a servicios externos, validación clínica y tratamiento de datos sensibles. Para mitigarlos se utilizarán datos ficticios o anonimizados, desarrollo por iteraciones, pruebas tempranas, documentación de decisiones y priorización de funcionalidades críticas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar un prototipo funcional para WellQ que permita cargar, procesar y transformar exámenes médicos en información estructurada y trazable mediante servicios de software e inteligencia artificial, facilitando su consulta y revisión por profesionales autorizados. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Analizar y documentar los requerimientos funcionales, no funcionales, técnicos y de seguridad del módulo de exámenes médicos de WellQ. • Diseñar una arquitectura API-First que integre aplicación, backend, almacenamiento, procesamiento mediante IA y portal clínico. • Implementar un mecanismo seguro y confiable para la carga, almacenamiento y gestión de exámenes médicos, considerando autenticación, autorización y trazabilidad. • Desarrollar un proceso de extracción y normalización de información desde exámenes médicos mediante IA, generando datos estructurados sujetos a validación humana. • Implementar mecanismos de consulta y visualización para que usuarios autorizados revisen los resultados procesados. • Validar el funcionamiento, la seguridad y la integración de la solución mediante pruebas funcionales, de integración y escenarios end-to-end. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará mediante una metodología ágil e incremental, organizando el trabajo en iteraciones que permitan analizar, diseñar, implementar, probar y ajustar los distintos componentes de la solución. 1. Levantamiento y análisis: revisión de antecedentes de WellQ/Alloxentric, definición de alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, riesgos y criterios de aceptación. 2. Diseño técnico: definición de arquitectura API-First, componentes, modelo de datos, contratos de API, seguridad, RBAC, multi-tenancy, feature gating, auditoría y estrategia de integración. 3. Desarrollo incremental: implementación paralela de backend, interfaces y servicios de procesamiento, utilizando Git/GitHub con ramas de trabajo y revisiones antes de integrar cambios. 4. Integración y pruebas: ejecución de pruebas unitarias, de contrato, integración, autorización y escenarios end-to-end, corrigiendo hallazgos antes del cierre. 5. Documentación y entrega: consolidación de arquitectura, evidencias, resultados, manual técnico y presentación del MVP. El equipo de trabajo está compuesto por Sebastián González, Vicente López y Aron Germain. Las tareas se distribuirán de forma colaborativa, manteniendo responsables principales por actividad y revisiones cruzadas para asegurar coherencia técnica y documental.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos | Requerimientos funcionales y no funcionales, alcance, historias de usuario, restricciones y criterios de aceptación. | Demuestra el análisis formal de la problemática y la definición del producto a desarrollar. |
| Avance | Diseño de arquitectura | Diagramas de componentes, modelo de datos, contratos de API, decisiones de seguridad, multi-tenancy, RBAC, feature gating y auditoría. | Evidencia la planificación técnica y la coherencia de la solución antes de la implementación. |
| Avance | Prototipo funcional inicial | Primer flujo integrado de carga y gestión de exámenes con endpoints y persistencia básica. | Permite demostrar tempranamente la viabilidad técnica y detectar problemas de integración. |
| Final | MVP WellQ Medical Exams | Solución integrada que demuestra carga, procesamiento, extracción estructurada, validación y consulta de exámenes médicos. | Corresponde al producto principal del Proyecto APT y evidencia el cumplimiento del objetivo general. |
| Final | Informe de pruebas | Resultados de pruebas funcionales, integración, seguridad, autorización y escenarios end-to-end. | Permite comprobar objetivamente el cumplimiento de los requerimientos y criterios de aceptación. |
| Final | Documentación técnica y presentación | Arquitectura final, APIs, decisiones técnicas, resultados, conclusiones y demostración del sistema. | Documenta el proceso completo y permite evaluar la solución de manera integral y reproducible. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis de sistemas | Levantamiento de requerimientos | Analizar antecedentes, stakeholders, alcance, RF/RNF, historias de usuario y criterios de aceptación. | Documentos WellQ, reuniones, IEEE 830, GitHub | 2 semanas | Sebastián González Vicente López Aron Germain | Requiere validación periódica con stakeholders y control de alcance. |
| Diseño de soluciones | Arquitectura de la solución | Definir componentes, APIs, datos, seguridad, multi-tenancy, RBAC, feature gating y auditoría. | Diagramas, documentación técnica, repositorio | 2 semanas | Sebastián González Vicente López | Debe cerrarse la decisión final de persistencia e infraestructura. |
| Gestión de proyecto | Entorno colaborativo y Git | Estructurar repositorio, ramas, convenciones, bitácoras y ambientes de desarrollo. | Git, GitHub, IDE, Docker | 1 semana | Sebastián González Vicente López | Facilita trabajo paralelo y trazabilidad de cambios. |
| Desarrollo de software | API de carga y gestión | Implementar endpoints, estados de carga, persistencia, acceso seguro e idempotencia. | FastAPI/Python, BD, almacenamiento cloud | 3 semanas | Sebastián González Vicente López | Existe especificación técnica previa de endpoints. |
| Desarrollo de interfaces | Experiencia del paciente | Implementar interfaz y flujo para seleccionar, cargar, consultar y gestionar exámenes. | Flutter/tecnología definida, API, Git | 3 semanas | Aron Germain Equipo | Debe integrarse progresivamente con backend. |
| IA e integración | Extracción estructurada | Integrar un LLM multimodal y generar JSON estructurado con validaciones y confianza por campo. | Servicio IA, Python, dataset de prueba | 3 semanas | Sebastián González Equipo | Usar datos ficticios o anonimizados durante desarrollo y pruebas. |
| Desarrollo de sistemas | Confirmación y reportería | Implementar revisión humana, consulta de resultados y reporte para usuarios autorizados. | Frontend, API, BD | 3 semanas | Aron Germain Vicente López | No incluir diagnóstico automático ni recomendaciones terapéuticas. |
| Calidad y seguridad | Integración y pruebas | Ejecutar pruebas funcionales, integración, acceso por roles, aislamiento y escenarios E2E. | Pytest/Postman, ambientes de prueba, GitHub | 2 semanas | Equipo completo | Corregir hallazgos críticos antes del cierre. |
| Gestión de proyecto | Documentación y cierre | Consolidar documentación final, evidencias, resultados, conclusiones y presentación. | Word, GitHub, PowerPoint/Canva | 2 semanas | Equipo completo | Preparar demostración reproducible del MVP. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y análisis | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerimientos y alcance | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y diseño |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración Git y entornos |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API y gestión de carga |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz del paciente |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extracción mediante IA |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normalización y confirmación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portal y reportería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Integración y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas E2E y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Documentación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.